|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МОНГУН-ТАЙГИНСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА»  «ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН МОНГУН-ТАЙГА КОЖУУНУ» МУНИЦИПАЛДЫГ РАЙОННУН ЧАГЫРГАЗЫ  ул. Саны-Шири, д. 42, с. Мугур-Аксы,  Монгун-Тайгинский кожуун,  Республика Тыва, 668020  тел/факс: 8(39451)22-486,  e-mail: [mongun\_tayga@mail.ru](mailto:mongun_tayga@mail.ru)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | |  |

В рамках реализации национальных и губернаторских проектов в 2022 году в Монгун-Тайгинском районе выполнены:

Строительство спортивного зала в с. Мугур-Аксы в рамках губернаторского проекта «Гнездо-Орлят» («Эзирлернин уязы») завершено в марте 2022 года. 23 июля 2022г. состоялось торжественное открытие малого спортивного зала с введением в эксплуатацию. Благодаря совместным усилиям Министерства спорта Республики Тыва, администрации района, трудовым коллективам района и жителям удалось успешно завершить строительство. Открытие малого спортивного зала даст дополнительный толчок в развитии тувинской национальной борьбы и вольной борьбы в районе и готов к работе по воспитанию сильных борцов.

В сельском поселении Тоолайлыг Монгун-Тайгинского района, который входит в перечень мест традиционного проживания и видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» построена фельдшерско-акушерский пункт. С открытием ФАПа созданы новые рабочие места. Истопником и санитарками здесь будут трудиться тоолайлыгцы. Чабаны – сарлыководы и их дети теперь будут получать качественную первичную медицинскую помощь, также профилактические прививки в комфортных условиях.

В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены работы на спортивно-игровой площадке по ул.Аэропортная с.Мугур-Аксы.

Работы завершены без нарушений:

- работы по устройстве стяжек цементным кладочным раствором толщиной 25 мм, на общую площадь 100 м2.

- установка покрытия (бесшовное пористое водопроницаемое) для детских игровых площадок, цветное в один цвет, толщиной 10 мм.

- Установка столбов (Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 80х80 мм, толщина стенки 5 мм).

- Монтаж светильников.

- Прокладка Кабеля силового с медными жилами ВВГнг 2х2,5-660. Количество = 0.062 = 0.124/2.

В рамках программы капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования» государственной программы «Развитие образования» произведен капитальный ремонт здания Средней общеобразовательной школы №1 с. Мугур-Аксы.

Ремонт школы для большинства учащихся был большой мечтой.

Проведена огромная работа от пола до крыши, установка окон, дверей, укрепление фундамента, также параллельно проводились внутренние отделочные работы.

Не смотря на труднодоступность и отдаленность района, на проблемы по доставке строительных материалов капитальный ремонт школы завершился с участием всех, кто неравнодушен к судьбе нашей школы от директора до учащихся и их родителей.

В новом учебном году с радостью начали работать и учиться 558 учащихся и 163 работников в обновленной школе. Уютная и современно оснащенная школа имеет огромное влияние на Качество образования и Успех каждого учащегося и учителя. Теперь для них учиться и работать в почти новой школе работать и учиться – удовольствие!

В рамках национального проекта «Культура» произведен капитальный ремонт ДШИ с.Кызыл-Хая.

Капитальный ремонт состоит из 9 разделов:

- Ремонтно-строительные работы. Выполнены демонтажные работы, укрепление фундамента. Работа по стяжке стен и перегородки будет выполнена после привоза строительных пиломатериалов (капиталка). Окна, двери в наличии. Их будут устанавливать после стяжки стен и перегородок. Полы полностью заменены, далее будет укладка линолеума на ОСБ плиты. Замена кровли металлочерепицей будет выполнена после поступления строительных материалов на обрешетку. Металлочерепица имеется.

- Ремонт электроосвещения, ремонт отопления, работы по водопроводу и канализации, замена кровли, укладка шифера. Септик выкопан вручную, ремонтированы ограждения. По наружному освещению установлены светильники, выполнены работы по укладке тротуарной брусчатки.

По национальному проекту «Жилье и городская среда» в Монгун-Тайгинском районе реализуются проекты «Обеспечение жильем молодых семей» и Обеспечение жильем детей-сирот». В 2022 году детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей построены 4 (четыре) индивидуальных жилых домов. Данные дома расположены по адресам: с.Мугур-Аксы, ул. Кошкар-оол д.91, ул. Кошкар-оол д.93, ул.Кула д.76, ул. Кула 78.

Для реализации проекта «Обеспечение жильем молодых семей» сертификаты получили 2 молодых семей для приобретения жилья (ипотека и приобретение).

Председатель администрации

муниципального района «Монгун-

Тайгинский кожуун Республики Тыва» Ч.В. Салчак

Исп.: Донгак О.К.,

8-913-342-5508